广德县住房和城乡建设委员会关于开展电线电缆专项排查整治工作的通知

建设〔2017〕184号

各建设、施工、监理等相关企业：

为贯彻落实《国务院办公厅关于西安地铁“问题电缆”事件调查处理情况及其教训的通报》（国办发〔2017〕56号，以下简称《通报》）和省政府第112次常务会议精神，结合《安徽省住房城乡建设厅关于开展电线电缆专项排查整治工作的通知》（建质函〔2017〕1689号）、县政府《关于印发电线电缆专项整治工作实施方案的通知》（政办〔2017〕95号）等文件要求，决定在全县开展电线电缆专项排查整治工作。现将《广德县住房和城乡建设委员会关于开展电线电缆专项排查整治工作方案》印发给你们，请遵照执行。

2017年7月25日

报：安徽省住房和城乡建设厅

广德县住房和城乡建设委员会关于开展电线电缆专项排查整治工作方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于西安地铁“问题电缆”事件调查处理情况及其教训的通报》（国办发〔2017〕56号，以下简称《通报》）和省政府第112次常务会议精神，结合《安徽省住房城乡建设厅关于开展电线电缆专项排查整治工作的通知》（建质函〔2017〕1689号）、县政府《关于印发电线电缆专项整治工作实施方案的通知》（政办〔2017〕95号）等文件要求，制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻习近平总书记明确指出的供给侧结构性改革的主攻方向是提高供给质量，提升供给体系的中心任务是全面提高产品和服务质量，要树立质量第一的强烈意识，下最大气力抓全面提高质量。牢固树立发展必须是提质增效升级的发展，提质就是要全面提高产品质量、服务质量、工程质量、环境质量，从而提高经济发展质量的发展理念。充分认识电线电缆的产品质量直接关系到人民生命财产安全和影响工程质量。迅速组织各地对辖区在建项目使用电线电缆工程进行全面检查；对西安地铁“问题电缆”涉及的工程项目，尽快全部拆除更换“问题电缆”；配合有关部门开展线缆产品专项整治，排查和消除各类安全隐患，严防西安地铁“问题电缆”的质量事故发生。

二、排查整治范围

1、对全县房屋建筑和市政基础设施工程在建项目的电线电缆进行全面检查，确保监督抽查全覆盖。

2、对西安地铁“问题电缆”进行彻底清查，全面排查“问题电缆”在库、在用情况和采购合同情况，逐一清查。发现在库的立即封存，在施工的一律先停用再处理。对有安全隐患的产品，要在确保项目运行安全的前提下积极整改、坚决撤换。

3、对全县房屋建筑和市政基础设施工程在建项目使用其他建筑材料的检查，参照本方案执行。

三、排查整治责任分工

广德县住房和城乡建设委员会负责组织实施本行政区域内在建房屋建筑和市政基础设施工程使用电线电缆的专项排查整治工作；配合质量技术监督部门开展电线电缆产品专项整治。

四、排查整治内容

排查整治采取现场抽查、各类证照查验和产品抽样检测判定等多种方式进行。

1、查验在建项目使用的是否为西安地铁“问题电缆”；

2、查验在建项目电线电缆的产品合格证明材料；

3、查验在建项目是否违规使用已淘汰或限制使用的电线电缆产品;

4、查验施工现场电线电缆产品在企业自检、业主要求的社会第三方委托检验、施工单位抽检等3个环节的检验情况；

5、查验使用的电线电缆产品是否满足相关技术标准要求。

五、排查整治组织实施

1、结合全县开展的工程质量安全提升行动，我委将在建项目电线电缆质量列为提升行动全面排查工作的重点检查内容进行检查。根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，严格落实建设单位、施工单位、监理单位等各方责任主体的使用责任和政府部门监管责任，一旦发现电线电缆产品质量问题，及时告知质量技术监督部门，依法按各自职责进行查处，保证工程质量安全。

2、按照广德县政府电线电缆专项整治工作领导小组统一部署，全面排查电线电缆产品生产质量，开展在建项目电线电缆专项大检查，及时消除隐患。

六、排查整治时间安排

1、工作部署阶段。2017年7月，各企业要认真学习、传达和部署全省住房城乡建设主管部门认真贯彻落实《通报》和省、县政府领导批示精神，引以为戒、举一反三，以对人民高度负责的态度，进一步全面加强工程质量监管。

2、企业自查阶段。各建设、监理等企业要认真配合施工企业对全县房屋建筑和市政基础设施工程在建项目的电线电缆进行全面检查，确保全覆盖。各企业于2017年7月29日下班前将自查结果分别填写电线电缆专项排查情况汇总表（见附件1）、电线电缆专项排查情况检查表（附件2）报我委质安站陈浩处（联系电话：6038985）。

3、持续开展排查、抽查和督查。自2017年6月开始，用1年时间，我委结合目前开展的质量安全提升行动，在日常监督检查和重点环节、重要分部分项工程抽查抽测的基础上，每半年（我委计划时间为2017年9月、2018年3月）对全县在建工程项目电线电缆产品质量全面排查一次；发现涉嫌使用“问题电缆”的，依法按规定移交质监部门进行查处。

4、省、县级督查。按照省、县电线电缆专项整治工作领导小组统一部署，开展电线电缆产品质量省、县级督查。

5、集中整治阶段。按省住建厅、县政府电线电缆专项整治工作领导小组统一部署，依法开展排查整治，充分利用法律、行政、经济、舆论等手段，集中查处违法生产、销售假冒伪劣电线电缆产品行为，集中销毁假冒伪劣电线电缆产品，集中处理违法责任人，集中督促整改重大电线电缆安全隐患。

七、排查整治工作要求

1、细化工作方案，落实责任分工。各企业要高度重视此次排查整治工作，加强组织领导，认真做好排查整治的组织和部署工作。要制定工作方案，明确责任分工，完善工作措施，切实把排查整治工作落实到位。

2、全面开展排查整治，坚决消除安全隐患。各企业要迅速组织对本企业所有在建项目使用电线电缆工程进行全面检查，确保监督抽查全覆盖；对检查中发现的问题要逐项核对，组织专家科学分析研判，做到问题全查准；对已经发现的问题，强化执法跟进，依法有效处置，做到处置全到位；对涉嫌犯罪的，我委按规定程序及时移送公安机关侦办处理，违法信息公开通报。

3、严格落实主体责任，压实各方监管责任。广德县住房和城乡建设委员会按照职责分工和属地管理原则，对本辖区排查整治工作负责，加强组织领导，切实做到守土有责、守土尽责。严格落实建设、施工、监理等工程建设参建单位的主体责任，特别是要强化建设单位的首要责任，严禁不合格产品生产、流通和使用。依法负责督促建设、施工、监理等单位认真履行职责，严格按照工程建设强制性标准进行设计和施工，对发现的隐患和违法违规行为依法予以查处。

4、全面落实“放管服”改革要求，切实加强长效监管。深入推进“放管服”改革，把主要精力转到加强事中事后监管上。全面推行“双随机、一公开”监管，建立健全各部门执法、监管信息通报制度，创新监管方式，提升监管能力。完善市场引导机制，依法规范招投标等相关制度，优化招标和采购管理模式，推动“拼价格”向“拼质量”转变，营造健康有序的市场环境。坚持“严”字当头，明确市场主体行为边界特别是不能触碰的红线，严把各环节、各层次关口，进一步强化全过程全链条全方位监管。依法加大对各类质量违法行为的打击力度，有悖于质量安全的任何问题，都要依法依规对相关责任人严肃追究，并坚决把严重违法违规企业依法逐出市场，让违法者付出高昂代价。

5、注意做好舆论引导，营造良好社会氛围。适时发布专项整治工作的进展和成效，回应社会关切，对不法企业形成震慑。加强舆论引导，提倡诚实守信、依法生产经营，增强人民群众放心消费、安全消费的信心，营造良好的舆论氛围。

附件1：

电线电缆专项排查整治情况汇总表

企业盖章：                           检查人：

| 序号 | 检查日期 | 施工单位 | 工程名称 | 是否为西安地铁“问题电缆” | 检查情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

电线电缆专项排查整治情况检查表

项目名称：                              检查人：                      日期：

| 序号 | 检查内容 | 主要检查内容 | 检查情况 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否为西安地铁“问题电缆” | “问题”电缆在在库、在用和采购合同 |  |  |  |
| 2 | 是否有产品合格证明材料 | 电线电缆品牌、合格证 |  |  |  |
| 3 | 是否违规使用已淘汰或限制使用的电线电缆产品 | 是否为已淘汰或限制使用的电线电缆产品 |  |  |  |
| 4 | 企业是否进行进场自检、第三方委托检验、施工单位抽检等3个环节的检验 | 进场自检、第三方委托检验、施工单位抽检情况 |  |  |  |
| 5 | 使用的电线电缆产品是否满足相关技术标准要求 | 执行相关技术标准 |  |  |  |

建设企业                       监理企业                   施工企业

签字（盖章）：                  签字（盖章）：              签字（盖章）：