广德县住房和城乡建设委员会关于印发《广德县建设工程冬春火灾防控工作方案》的

通  知

建设[2017]273号

各工程建设责任主体单位、有关单位：

为贯彻落实广德县人民政府《关于印发全县冬春火灾防控工作方案的通知》文件精神，进一步提高全县建设工程火灾防控水平，强化各方安全责任意识，提升全县建设工程安全管理水平。现将《广德县建设工程冬春火灾防控工作方案》印发给你们，请遵照执行。

附件：《广德县建设工程冬春火灾防控工作方案》

2017年11月24日

广德县建设工程冬春火灾防控工作方案

为进一步提高全县建设工程火灾防控水平，强化各方安全责任意识，提升全县建设工程安全管理水平，根据《关于印发全县冬春火灾防控工作方案的通知》（政办〔2017〕163号），制定《广德县建设工程冬春火灾防控工作方案》。

一、工作目标

深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于加强公共安全的重要部署，动员全建筑业力量开展冬春火灾防控工作，努力预防和减少亡人火灾发生，为2018年全国“两会”顺利召开和全县经济社会持续平稳健康发展创造良好的消防安全环境。

二、工作时间

即日起至2018年3月底。

（一）动员部署（2017年11月30日前）。各建设责任主体单位及在建工程召开会议动员部署，制定实施方案，宣传发动到位。

（二）组织实施（2018年全国“两会”闭幕前）。建设责任主体单位按照工作目标，明确责任、细化措施，全力抓好工作落实，定期上报进展情况。

（三）总结提升（2018年3月底前）。建设责任主体单位对冬春火灾防控工作进行自查自评，总结做法、提炼经验，健全完善长效机制。县住房和城乡建设委员会定期督查，落实防控长效机制。

三、工作内容

（一）紧盯重点，竭力“防大火”。

1．全面摸排火灾风险隐患。各建设责任主体单位及在建工程要认真分析研判冬春季节消防安全形势，针对人员密集、易燃易爆、动火等易引发大火的施工部位，要加强管控，加强人员交底，在建各方强化消防安全主体责任，落实消防安全管理制度，开展火灾隐患自查自改，有效防范火灾事故发生。

2．落实人防物防技防措施。对易引发火灾部分，督促落实更加严格的人防、物防、技防措施，接入物联网消防远程监控系统，提升火灾预警和应急处置能力；对易燃易爆物品，施工单位要派专人管理，建立专职消防队和工艺处置技术小组，提高专业处置能力。推广应用热成像、电弧检测、智慧用电等技术手段，加强早期火灾的可视监测和电气火灾的智能化处置。推动设置应急广播、独立式火灾探测报警器、简易喷淋设施，组织在建工程人员开展逃生自救演练。

3．深入推进消防专项治理。组织在建各方责任主体开展电气火灾综合治理，在元旦前、春节前开展联合检查，集中查处违法生产、销售假冒伪劣电气产品行为。按照“时间服从质量”的原则，深入推进高层建筑消防安全综合治理，探索建立高层建筑“互联网+N”消防管理机制，提高自我管理能力。

4．做好重要节点消防安保。围绕全国“两会”等重大活动和元旦、春节、元宵节等重要节日，周密制定消防安保方案，严格落实流动巡防、驻点值守、突查夜查等要求，组织网格力量加强群防群治，强化在建工程火灾防控。

（二）夯实基础，着力“控小火”。

1．织密做实最小灭火单元。大力推进“微型消防站”建设提档升级，鼓励全县在建工程按照标准建立“微型消防站”，强化联勤联训和演练拉动，逐步实现在建区域内“一点着火、多点出动、邻里互助、协同作战”。春节前，结合实际开展“微型消防站”业务练兵活动，提高实战能力，实现“救早、救小、救初起”。

2.开展消防安全应急演练活动。冬春火灾防控工作期间，在建工程要集中开展1次火灾警示教育和疏散逃生演练，提高自防自救能力。元旦前、春节前，组织工人、管理人员清理施工现场，排除消防隐患。

（三）强化宣传，全力“抓预防”。

1．加强宣传培训。深化消防安全“三提示”和“一懂三会”教育，在建工程在开工前要编制行之有效的、切合实际的消防安全专项施工方案，经各方审批后组织实施。根据专项施工方案编制安全交底，加强对各级管理人员和工人的消防安全教育。

2．抓好重要节点宣传。集中组织开展“119”消防宣传月活动和“全民消防我代言”公益行动。积极参与“百城交通广播联动”活动，通过公益报时、有奖问答等形式普及消防知识。在元旦、春节、元宵节等重要节日，利用手机短信平台发送有针对性的消防提示信息。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各建设责任主体单位及在建工程要高度重视冬春火灾防控工作，切实履行消防安全监管责任，严格落实消防安全措施。

（二）完善工作机制。各建设责任主体单位及在建工程要总结固化党的十九大期间消防安保工作经验，坚持问题导向，深入分析评估，跟踪解决问题；坚持群防群治，发动各方参与，织牢防控网络。

（三）强化督查检查。要严格落实项目经理带队检查消防工作制度；在建各方要落实行业标准化消防安全管理，做好建筑业消防安全工作。对因工作措施不力、排查整改不到位的，将依法依规追责问责。