关于转发县安委会《关于开展全县“管行业、管安全”专项安全生产大检查工作

的通知》的通知

建质安〔2017〕77号

各建设相关企业：

现将县安委会《关于开展全县“管行业、管安全”专项安全生产大检查工作的通知》（广安〔2017〕14号）转发给你们，请各企业对照检查内容认真开展自查自纠，于12月10日前建立问题清单，落实隐患整改闭合。我委将结合第四季度质量安全大检查对全县工地开展普查。

附件：关于开展全县“管行业、管安全”专项安全生产大检查工作的通知

2017年11月25日

报：省住房和城乡建设厅

附件

广安〔2017〕14号

关于开展全县“管行业、管安全”专项安全

生产大检查工作的通知

各乡、镇人民政府，县直有关单位：

2017年10月30日，市政府专题召开第四季度安委（扩大）会议，会议通报了全市安全生产总体形势，指出当前全市安全生产形势十分严峻。张冬云市长出席会议并指出要切实提高认识和站位，牢固树立生命至上、安全第一的思想，立即采取得力措施，全面加强道路交通、建筑施工、餐饮燃气、人员密集场所、危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、特殊设备等重点行业领域安全监管，迅速扭转当前全市安全生产的被动局面。

今年以来，我县安全生产形势不容乐观，事故总量及伤亡人数与去年同期比虽有所下降，但小微事故和险情不断。同时，安全隐患还不同程度的存在，如：10月25日，省安委办“百日除患铸安”回头看，发现我县安全管理较好的广德宣燃天然气有限公司存在统一配备的“防静电工作服”虽不产生静电但也不能导除静电等专业问题。为从根本上消除我县重点行业安全隐患，进一步落实“管行业、管安全”的工作责任，根据市第四季度安委（扩大）会议精神及县政府主要负责人的重要批示：“请安监局组织岁末年初安全生产大检查，领导带队，专家参与，分组进行”的要求，县安委会决定在全县重点行业领域内开展“管行业、管安全”专项安全生产大检查。现就有关事项通知如下。

一、检查时间

2017年11月27日—2018年1月20日

二、检查范围及注意内容

（一）检查范围

道路交通、建筑施工、餐饮燃气、人员密集场所、危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、特种设备等重点行业领域。

（二）检查内容

重点行业领域企事业单位层面：安全生产责任制制定及落实情况、安全生产管理机构（人员）设立情况、日常隐患排查治理情况、应急管理情况等。

乡镇（开发区）层面：辖区内重点行业领域的企事业单位是否做到底数清、情况明，是否落实专门部门（或人员）负责日常监管，专门部门（或人员）履职是否到位等。

县直行业主管部门层面：主管行业领域内的企事业单位是否做到底数清、情况明，是否落实专门部门（或人员）负责日常监管，专门部门（或人员）履职是否到位等。

三、检查实施步骤

（一）重点行业领域企事业单位开展自查自纠（2017年11月27日至12月10日）。重点行业领域企事业单位要落实安全生产主体责任，对照检查内容认真开展自查自纠，建立问题清单，落实隐患整改闭合。

（二）乡镇人民政府（县开发区管委会）以及县直行业主管部门开展自查和检查（2017年12月11日至12月20日）。各乡镇人民政府（县开发区管委会）以及县直主管部门要对照上述检查内容开展自查，同时，对辖区内（或本行业）重点行业领域的企事业单位开展检查，督促其履行安全生产主体责任。

（三）县政府组织开展督查检查（2017年12月21日至2018年1月20日）。按照《安全生产重点行业领域督查检查分工一览表》（见附件），对照上述检查内容，县政府有关分管领导带队对县直部门进行专项督查、对乡镇（开发区）进行综合督查，并延伸检查所属行业（属地）1-2家企事业单位。具体检查时间由参与检查单位根据县领导时间安排确定，参与检查单位至少选择1名相关专家陪同检查，并做好宣传报道工作。

四、工作要求

（一）采取得力措施，进一步落实“管行业、管安全”工作要求。要进一步统一思想认识，牢固树立生命至上、安全第一的理念，坚持发展绝不能以牺牲安全为代价这条红线，真正将“管行业、管安全”不折不扣落实到位。

（二）坚持问题导向，发挥专家在安全检查过程中的技术支撑作用。要牢固树立“隐患就是事故”的理念，坚持问题导向，对检查出的问题，建立问题清单，坚决整治到位，存在一时难以整改又易诱发事故的隐患要坚决予以停产或局部停产。同时，要发挥专家在安全检查过程中的技术支撑作用，本次检查要求参与检查单位至少选择1名专家陪同检查，为检查提供技术支撑，确保检查实效。

（三）夯实基层基础，构建牢不可摧的安全防控体系。要以此次专项大检查为契机，县直相关部门和属地政府要对本单位、本区域安全监管工作情况进一步梳理，补齐短板，进一步完善行业安全监管体制机制，保障安全监管力量，确保重点行业领域安全监管无盲区，全面构建牢不可摧的安全防控体系。

（四）及时总结报送。参与检查单位要在认真梳理、及时总结督查发现问题的基础上，反馈被督查单位，并于2018年1月25日前将检查总结报送县安委会办公室（含检查照片、专家检查意见和专家资质材料等）；被检查单位要建立问题清单、责任清单和整改清单，于2018年1月20日前将“三单”报送县安委会办公室；县安委会办公室汇总检查情况报送县委、县政府主要领导。

联系电话：6022696  邮箱：gdxanweihui@126.com

附件：安全生产重点行业领域检查分工一览表

广德县安全生产委员会

2017年11月24日

附件:

安全生产重点行业领域检查分工一览表

| 序号 | 县政府 分管领导 | 检查县直部门 （重点行业领域） | 检查乡镇 （开发区） | 参与检查单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李 军 | 发 改 委 （油气管道） 住 建 委 （建筑施工、城镇燃气） 国 土 局 （地质灾害） | 桃州镇 誓节镇 | 县住建委 |
| 2 | 刘 力 | 旅 游 局 （旅游行业） | 东亭乡 卢村乡 | 县旅游局 |
| 3 | 江晓华 | 教 体 局 （学校安全） 卫 计 委 （医疗单位） 文广新局 （文化娱乐场所） | 四合乡 | 县文广新局 |
| 4 | 邱型军 | 交通运输局 （客货运输、交通安全设施等） 公 路 局 （路政工程施工等） 市场监管局 （特种设备） | 邱村镇 | 县交通运输局 |
| 5 | 陈兴松 | 民 政 局 （福利机构） 农 委 （农业机械、农业企业、农村沼气、水面养殖单位） 林 业 局 （林业系统、竹木加工、森林防火） 水 务 局 （水利工程、河道采砂） 粮 食 局 （粮食储备） | 开发区 | 县农委 |
| 6 | 沈景华 | 公 安 局 （交通管理、消防、民爆物品、大型集会） | 柏垫镇 | 县公安局 |
| 7 | 罗正军 | 经 信 委 （服装加工、琉璃瓦、电缆、水泥冶金行业等工业企业） 商 务 局 （商贸流通领域、加油站点） 安 监 局 （非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康） 供电公司 （电力设施运营和施工） | 新杭镇 | 县安监局 |
| 8 | 胡 利 | 铁 路 办 （铁路建设项目等） | 杨滩镇 | 县铁路办 |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

广德县安全生产委员会办公室　　         2017年11月24日印发

──────────────────────────────────────────────────────────────────────