农民工工资支付标准化

管理手册

（第三版）

安徽省根治拖欠农民工工资工作领导小组印制

2021年5月

目  录

1.保障农民工工资支付标准化管理方案……………………（1）

2.保障农民工工资支付标准管理流程………………………（7）

3.工程项目档案资料（第一册）……………………………（8）

（1）工程概况表……………………………………………（10）

（2）施工许可证（开工报告）……………………………（12）

（3）项目工程款支付清单…………………………………（13）

（4）专业（劳务）分包合同（协议）……………………（14）

（5）工资专用账户三方协议（开户证明）………………（18）

（6）农民工工资专用账户清单……………………………（19）

（7）劳资专管员信息表（聘用文书）……………………（20）

（8）农民工（班组长）进场承诺书………………………（21）

（9）农民工（班组长）出场确认书………………………（22）

（10）保证金（保函）差异化缴存文书……………………（25）

（11）工伤保险缴纳凭证…………………………………（31）

（12）工资支付标准化管理检查情况反馈表……………（32）

（13）维权告示六牌一图…………………………………（34）

4.工资支付档案资料(第二册）………………………………（41）

（1）建筑工地劳动用工合同………………………………（43）

（2）劳动合同签收表………………………………………（45）

（3）实名制花名册…………………………………………（46）

（4）农民工用工考勤表（按月成册）……………………（47）

（5）农民工工作量表（按月成册）………………………（48）

（6）工资发放表与银行流水（按月成册）………………（49）

5.有关制度规定……………………………………………（50）

（1）保障农民工工资支付条例……………………………（50）

（2）保障农民工工资支付工作考核办法…………………（67）

（3）建筑工人实名制管理办法（试行）…………………（70）

（4）关于拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法通知（76）

（5）关于保障农民工工资支付规范化管理工作的通知…（86）

（6）关于推行农民工工资支付银行保函的指导意见……（91）

（7）全省保障工资支付信息化系统建设指导意见……（101）

农民工工资档案(第一册）

（工程项目基本资料）

工程名称：                  工

建设单位：                  工

施工单位：                  工

日    期：                  工

##### 台账清单

1.工程概况表

2.施工许可证（开工报告）

3.项目工程款支付清单

4.专业（劳务）分包合同（协议）

5.工资专用账户三方协议（开户证明）

6.农民工工资专用账户清单

7.劳资专管员信息表（聘用文书）

8.农民工（班组长）进场承诺书

9.农民工（班组长）出场确认书

10.保证金差异化缴存与工资支付保函文书

11.工伤保险缴纳凭证

12.工资支付标准化管理检查情况反馈表

13.维权告示六牌一图

工程概况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总投资额 （万元） |  | 建筑面积 |  |
| 开工日期 |  | 拟竣工日期 |  |
| 政府投 资工程 | （是/否） | 所属行业 |  |
| 国企项目 | 是（国有企业为建设单位/施工总承包单位）/否 | PPP项目 | （是/否） |
| 建设单位 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 现场负责人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 施工总承包企业 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| 劳资专管员 |  | 联系电话 |  |
| 劳务分包企业1 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 劳资专管员 |  | 联系电话 |  |
| 劳务分包企业2 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 劳资专管员 |  | 联系电话 |  |
| 专业分包企业1 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 劳资专管员 |  | 联系电话 |  |
| 专业分包企业2 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 劳资专管员 |  | 联系电话 |  |

注：1.本表可由企业根据实际扩充。2.政府投资项目：全部使用财政预算内资金、专项建设基金、政府举借债务筹措的资金等财政性资金的；未全部使用财政性资金，财政性资金占项目总投资额的比例超过50%，或投资占比不超过50%，但建设单位为党政机关、事业单位、人民团体、国有或国有控股公司企业的涉及社会公共利益的基础设施和公用事业建设项目；其他政府拥有实际控制权的工程建设项目。3.国企项目：中央和地方监管的国有（含国有控股）企业作为建设单位或者施工总承包单位的工程项目（标段）。

施工许可证（开工报告）

备注：根据行业部门工作规范要求，提供建筑工程许可证或开工证明复印件并加盖公章。

项目工程款支付清单

| 序号 | 工程款 申请日期 | 工程款 申请金额 （万元） | 建设单位 确认日期 | 建设单位 确认金额 （万元） | 工程款 到账日期 | 工程款 到账金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | （政府投资项目要标明预付款） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

专业（劳务）分包合同（协议）

专业（劳务）承包协议书（范本）

发包方（甲方）：                     负责人：

承包方（乙方）：                     身份证：

按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其相关法律，行政法规的原则。经甲、乙双方友好协商，现将公司承接工程项目的劳务作业任务交乙方承包，特订以下条款供双方执行。

第一条  承包范围

1.工程名称：                                      。

2.承包方式：                                        。

3.承包部位和范围：                                。

4.双方约定乙方自行负责的机械和工具为 ：

；安全劳保用品为：                。

5.工作期限：开始工作日期：   年  月  日；结束工作日期：   年

月  日；如有变动，双方通过补充协议约定。

第二条  劳务费结算期限和标准

1.按            平方米（图纸设计面积或实际建筑面积，面积计算约定：                ）计算,确定承包单价为     元／㎡。如果不按上述面积和单价计算，按如下约定： （其中劳务费合计：  元）

。

2.乙方工人工资实行           （按件计酬或按天计酬），工人工资标准约定如下：                              。乙方与工人约定的工资标准须按备案程序报甲方审核。

对于劳务费结算支付周期超过一个月的，甲方按月先行支付部分工人工资，每月实际发放数额不得低于当地最低工资标准，具体结算时间约定如下：

。

- 乙方负责将本队（班、组）工人工资汇总成表，由每个工人签字后按月报送甲方，由甲方汇总按月统一发放。（附表）

- 结算周期期满（承包协议范围内的工程完工），甲方将工人工资按照国家规定及劳务内部承包协议约定予以结清，其它费用由甲方按照协议约定支付给乙方。具体结算期限如下：

。

第三条  质量要求

乙方必须按照甲方和总承包方的合同质量要求及图纸设计按时完成工作量，合理安排施工衔接。如达不到验收标准或延迟工程进度，甲方有权对乙方进行经济处罚，经济处罚方式和标准如下：

。

第四条  文明施工

1. 乙方应告知本班组人员并做到所有进场人员在项目部登记，遵守现场及后勤所有管理制度，对违章作业及违反现场管理制度的乙方人员，甲方按如下标准对乙方进行经济处罚：

。

2.对于甲方违章指挥、冒险作业的，乙方应立即向项目部反映，服从项目部安排指挥。

3.因乙方管理不善、工人技术不熟练或怠工，导致工程延期、质量问题以及发放工资成本超过乙方承包价款的，由乙方承担一切责任。

第五条  材料管理

乙方如故意损坏或浪费材料所造成的损失由乙方承担，现场如发现未经允许将长料短用、大料切小及现场散落绑扎丝、钉子等材料，甲方将按                       进行罚款。

第六条  违约责任

1.甲方不得以上级发包单位拖欠工程款或劳务费为由，转移风险拖欠乙方劳务费及工人工资。

2.如乙方无故将人员撤离现场给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

3.如乙方劳动力不足，技术力量不够，经乙方请求或许可，甲方可以向乙方补充人员（另行增加施工人员）或缩小乙方承包范围，由此发生的费用，全在乙方承包价格中扣除。

4.因乙方造成的工期延误，由乙方对甲方承担全部经济责任。

5.因甲方原因工程延期导致乙方损失或人员工资增加的，由甲方承担相应的责任。

6.乙方对工程质量、进度负责，因乙方原因，工质量进度达不到合同约定、不符合设计或国家规范要求造成返工，其材料、人工、机具等返工费用，由乙方自行承担。如乙方原因造成工程质理问题，导致建设单位拒付工程款，亦由乙方承担责任。

7.承包协议内工程如有变更，按以下方式结算（含工程量变化引起的承包单价调整、中途退场清算及补偿等）

。

8.补充条款：

。

甲方代表签字：                    单位印章

乙方代表签字：                    单位印章

年    月    日

农民工工资专用账户三方协议

备注：根据行业部门工作规范要求，开设工资专用账户，由甲方、乙方和监管银行签订三方共管协议与各方权利义务，明确工资款占工程总额的比例额度（一般占比30%左右），专用账户只用于发放工资不得用作其它用途。

6.农民工工资专用账户开户证明

备注：开设工资专用账户由施工总承包单位提供开户相关材料到开户监管银行办理手续。

项目工资专用账户清单

总承包企业：（企业或项目部盖章）

| 建设单位 |  |  |  |  | 施工总承包企业 |  |  |  |  |  | 工资专户名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资专户账号 |  |  |  |  | 工资专户开户行 |  |  |  |  |  | 工资专户 开户时间 |  |  |  |  |
| 工资专户入账明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 人工费申请日期 |  | 人工费申请金额 （万元） |  |  | 建设单位确认金额 （万元） |  |  | 入账日期 |  |  | 人工费到账金额 （万元） |  |  | 账户余额 （万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资专户出账明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 出账日期 |  |  | 出账金额 （万元） |  |  | 出账用途 |  |  | 账户余额 （万元） |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 劳资专管员信息表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 身份证号码 | 联系方式 | 工作地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程项目名称： 用人单位（公章): 制表时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：设置多名劳资专管员且分工不同的，请在备注栏注明分工。 |  |  |  |  |  |  |  |

工人进场承诺书

本人            （身份证号：                          ）是                      公司承建的                     项目           班组的工人。本人郑重承诺并保证做到：

一、知悉公司的各项规章制度、保障农民工工资支付规范化管理等内容，自愿配合公司落实实名制管理、工资专户管理、总包代发工资等工资支付保障制度。

二、如实提供个人信息，上下班通过实名制考勤设备考勤，进场前签订劳动合同，退场签署工人退场确认书。劳动合同、进场承诺书、考勤表（工作量表）、工资表、退场确认书、劳动合同签领表等由本人亲笔签字。

三、公司用于发放工资的银行卡由本人使用和保管，不得交班组长代管。本人定期与班组长核实确认每月出勤天数（工作量）和工资，核对在维权信息告示牌上的工资表和考勤表（工作量表），不虚报出勤（工作量），不冒领工资，否则本人自愿承担相应法律和经济责任。

四、当本人合法权益受到侵害时（如劳资纠纷、工伤事故纠纷等），向公司申诉或向总包单位（项目部）请求协调解决，在处理无效的情况下，依法向有关部门举报投诉或向人民法院提起诉讼。自觉遵守法律法规，决不采取闹访、围攻围堵公共设施和相关单位等非法过激行为，决不恶意或过激讨薪，通过合法途径理性反映诉求。如有无理或非法行为愿意承担一切法律责任。

特此承诺

承诺人（签字并加按指印）：

年    月    日

班组长进场承诺书

本人           （身份证号：                             ）系

公司承建                  项目         班组长。本人学习和了解本项目保障农民工工资支付规范化管理的具体要求，愿意积极配合开展好工作。现就有关事宜郑重承诺如下：

一、如实登记本班组工人信息，包括身份信息、银行卡号码等，明确招用工人的工资标准，签名后报送公司（项目部）备案。

二、按公司（项目部）规定如实登记班组工人出勤表（工作量表），确认后报送项目部备案，定期报送工资表以供项目部核对确认。

三、积极配合公司（项目部）如实准确结算班组工人工资数额，确认后同意由银行代发到工人个人工资卡内，工资卡由工人本人使用和保存。如本人提供虚假或错误考勤表（工作量表）、工资表的，造成的一切责任后果和经济损失均由本人承担。

四、通过正当法律渠道依法追讨本班组工人的工资，决不采取闹访、围攻围堵公共设施和相关单位等非法过激行为，决不恶意或过激讨薪。如有无理或非法行为愿意承担一切法律责任。

五、本班组工人发生工资争议时，坚决做到主动处理或积极配合公司（项目部）及有关部门调查处理。一旦出现本人拒不到场配合调查、不提供相关材料情形，视同本人认可工人的全部诉求，同意认可公司（项目部）及有关部门处理意见和决定。

特此承诺

承诺人（签字并加按指印）：

年    月    日

工人退场确认书

本人          （身份证号：                            ）于      年    月    日进场到                           公司承建的                     项目工地从事                班组

工种工作。现因             于     年   月   日退场离开工地，并与公司解除（终止）用工关系。本人在该项目工地工作期间的全部工资（大写）              元（小写：¥        ）已由本人领取并结清，没有被拖欠、克扣。

特此确认

确认人(签字加按指印)：

年    月    日

证明人（班组长签字加按指印）：

年    月    日

证明人（劳资专管员签字加按指印）：

年    月    日

证明人（项目部盖章）：

年    月    日

班组长退场承诺书

本人           （身份证号：                             ）系

公司承建                  项目        班组长。

本人承诺本班组工人工资已全部结清并发放到位，工资表上登记的工人为本班组全部务工人员，工资结算、支付、领取情况属实，无漏发及拖欠，工人的签名真实有效，无漏签。      年    月    日工人全部退场。

特此承诺

承诺人（签字并加按指印）：

年    月    日

农民工工资保证金差异化缴存申报表

| 项目名称 | 中标金额 （万元） | 申请单位（括号内填写统一社会信用代码） | 建设单位 | 姓名及联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请单位法定代表人 |  |
|  |  |  |  | 项目 经理 |  |
|  |  |  |  | 劳资专管员 |  |
|  |  |  |  | 经办人 |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 申请单位 承诺 | 我单位提供的材料均为真实有效的材料，若存在虚假的材料，愿接受由此而带来的全部责任并接受行政管理部门的相应处罚（附申请报告）。 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设领域维权机构（行业监管部门）意见 |  |  | 劳动保障监察机构意见 |  |  |
| 该申请单位在市所有工程项目农民工连续____年未发生投诉上访讨薪（或符合“劳动保障诚信示范单位”条件），符合（免缴、50%缴纳）规定。 经办人： 审核人： 单位盖章： 年 月 日 |  |  | 经办人： 审核人： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |
| 备注：1、申请单位需提供以下资料：（1）农民工工资专用账户开设凭证；（2）营业执照、法定代表人身份证复印件；（3）工程项目合同原件及复印件，复印件由建设领域维权办（行业监管部门）留存。2、被授予安徽省或市“劳动保障诚信示范单位”的企业（自被授予荣誉称号起三年内有效），在有效期内无拖欠农民工工资不良记录，新开工项目免予缴纳保证金。申报单位需提供被授予安徽省或市“劳动保障诚信示范单位”原件及复印件，复印件由建设领域维权办（行业监管部门）留存。3、鼓励企业以开具银行保函方式缴纳保证金，保证金保函由劳动保障监察机构保存。4、本表一式两份，分别由建设领域维权办（行业监管部门）和劳动保障监察机构留存。 |  |  |  |  |  |

见索即付农民工工资支付保函

（中国建设银行安徽省分行提供的参考文本）

保函编号：

开立日期：

致（受益人）：

地 址：

鉴于                   （地址：       ，以下简称“申请人” ）已于    年   月   日与              就（工程项目名称）签订了编号为           的□工程施工合同/□中标通知书。            银行           支行（开立银行，注册地：                 地址：                     ，以下简称“我行”）应申请人的申请，同意就申请人在履行工程施工合同过程中按月足额支付农民工工资义务提供担保，兹开立以贵方为受益人（以下称为“受益人”）的见索即付农民工工资支付保函。

- 担保金额为CNY              元整(大写：人民币                       )。

- 本保函自开立之日起生效，保函有效期至    年  月  日止。

三、在本保函的有效期内，如申请人在履行工程施工合同过程中未按月足额支付农民工工资，发生拖欠农民工工资行为，我行将在收到受益人加盖公章的书面索赔通知书后3个工作日内，向受益人支付总金额不超过上述担保金额的款项（紧急特殊情况应当尽快办理垫付手续）。上述索赔通知书及索赔时需提交的本保函正本原件务必于本保函有效期内送达我行以下地址               。

四、保函可能出现的几种情况，不同处理方式：

1.如工程因故终止施工，或提前完工在保函到期日前办理竣工验收备案手续，需终止本保函权利义务关系，必须出具受益人加盖公章的证明材料。

2.如保函到期时工程尚未竣工验收，或存在农民工工资尚未结清的，需要修改保函内容延长保函期限的，由保函申请人向我行提交《修改保函申请书》，并附受益人要求或同意变更保函内容的书面文件，经我行同意后可延长保函有效期限。

五、申请人按约履行合同义务、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，保函即行失效。本保函失效后，请将保函正本退回我行注销，但无论是否退回，本保函均在有效期届至或提前终止之日失效。

六、本保函为见索即付独立保函，一经贵方按要求出具书面索赔通知手续，我行将无条件承担付款责任。

担保银行盖章：                          （银行）

负责人或其授权委托代理人（签字）：

地    址：　　　        　　　  邮政编码：

电    话：　　　        　　　  传    真：

签发日期：     年   月   日

备 注：本保函一式四份（正本一份，副本三份），正本交受益人，副本申请人一份，受益人一份，开立（担保）银行一份。

索赔通知书

（银行）：

鉴于我方于    年    月    日收到你行就

（工程项目名称）出具的见索即付农民工工资支付保函（编号：

），保函申请人（                   ）在履行工程施工合同过程中发生拖欠农民工工资行为，现请你行履行付款义务，于收到本通知书之日起3个工作日内将人民币（大写）

支付至我方在银行开立的账户，户名：

账号：                 开户行：                  。

受益人(加盖公章)：

年   月   日

备 注：本通知书一式两份，受益人一份，开立银行一份。

关于出具见索即付农民工工资支付保函

注销意见的申请

：

工程项目由我单位负责建设，该工程项目位于            区（县）           ，合同金额为       万元，于

年   月   日开工，     年   月   日竣工验收完毕（终止施工）。我单位于     年   月   日向贵单位提交了该工程项目见索即付农民工工资支付保函（保函编号：                ），保函额度为       万元，现拟注销该银行保函，请贵单位出具同意注销的意见。

我单位郑重承诺：该工程项目已按合同约定支付全部农民工工资，若注销银行保函后，因我单位原因导致该工程项目发生拖欠农民工工资问题，由我单位负责解决，并承担由此造成的全部经济责任和法律责任。

单位法人代表：     手机：         电话：

项目负责人：       手机：         电话：

经办人：           手机：         电话：

申请单位（盖章）：

年  月  日

关于同意注销见索即付

农民工工资支付保函的意见

（施工企业）：

由你单位负责建设的                           工程项目，已于      年   月   日竣工验收完毕。经核实，该工程项目农民工工资保证金银行保函符合注销条件，同意你单位向开立银行申请注销见索即付农民工工资支付保函（保函编号：             ）。

工资保证金管理部门（盖章）：

年   月   日

工伤保险缴纳凭证

| 参保单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称与 工程内容 |  | 预计用工 人数 | 人 |
| 工程造价 | 元 | 工程编号 |  |
| 工程地点 |  | 发包单位 |  |
| 保险开始时间 | 年月日 | 保险结束 时间 | 年 月 日 |
| 项目经办人 |  | 联系电话 |  |
| 参保方式 | 建筑项目工伤保险 |  |  |
| 经办机构审核 | 该建设项目已按规定办理了工伤保险。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

表格说明：1.工程内容：是对建设工程的建筑内容补充说明（非必填项）。

2.工程编号：是经办机构生成的唯一流水编号。

在建项目工资支付标准化管理检查情况反馈表

单位名称（盖章）：                   检查日期：    年   月   日

| 项目 情况 | 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用人单位 |  | 联系方式 |  |
| 检查 项目 内容 | 是否建立农民工实名制花名册 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 是否设立生物识别实名制考勤设备 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 考勤数据是否与市县平台联通 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 是否按月制作农民工考勤表 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 是否按月制作农民工工资发放表 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 是否全部签订劳动合同 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 在建项目是否开设农民工工资专户 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 施工总承包企业是否按月足额发放工资 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 是否建立委托总承包企业向农民工代发工资 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 是否按规定缴纳工资保证金或保函 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 是否设立农民工维权告示牌和农民工工资发放公示牌 |  | 是□ 基本建立 □ 否□ |  |
|  | 项目经理与总监理工程师是否在岗 |  | 是□ 否□ |  |
|  | 是否存在违法发包、转包或违法分包 挂靠等违规违法行为 |  | 是□ 部分存在 □ 否□ |  |
|  | 是否按合同约定支付工程款 |  | 是□ 部分支付 □ 否□ |  |
|  | 现场问询农民工 工资支付情况 |  |  |  |
| 检查 结论 | 施工企业 代表签署意见 | 年 月 日 |  |  |
|  | 监理负责人 签署意见 |  |  |  |
|  | 检查组成员 代表签字 | 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  | 1.检查反馈落实情况时直接在☑即可。 2.反馈情况必须明确企业整改时限。 3.其它需要说明的情况可以在备注栏中作补充说明。 4.此表一式二份，一份交检查企业，一份交检查组带回录入系统备查。 |  |  |

在建项目工资支付标准化管理检查情况汇总表

| 内 容 项 目 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人单位 |  |  |  |  |
| 是否建立农民工实名制花名册 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 是否设立生物识别实名制考勤 设备 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 考勤数据是否与市县平台联通 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 是否按月制作农民工考勤表 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 是否按月制作农民工工资发放表 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 是否全部签订劳动合同 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 在建项目是否开设农民工工资 专户 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 施工总承包企业是否按月足额发放工资 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 是否建立委托总承包企业向 农民工代发工资 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 是否按规定缴纳工资保证金或 保函 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 是否设立农民工维权告示牌和农民工工资发放公示牌 | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ | 是□基本建立□否□ |
| 项目经理与总监理工程师是否在岗 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| 是否存在违法发包、转包或违法 分包挂靠等违规违法行为 | 是□部分存在□否□ | 是□部分存在□否□ | 是□部分存在□否□ | 是□部分存在□否□ |
| 是否按合同约定支付工程款 | 是□部分支付□否□ | 是□部分支付□否□ | 是□部分支付□否□ | 是□部分支付□否□ |
| 现场问询农民工工资支付情况 |  |  |  |  |
| 进场查验日期 |  |  |  |  |
| 查验人员姓名 |  |  |  |  |
| 需要说明的其它问题 |  |  |  |  |

备注：检查情况时直接在☑即可，此表由检查组带回录入系统备案待查。

维权告示六牌一图

（备注：蓝底白字）

1.工程概况牌

2.农民工维权信息告示牌

| 项目名称 |  | 项目地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 施工总承包单位 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 联系方式 |  |
|  | 劳资专管员 |  | 联系方式 |  |
| 分包单位 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 劳资专管员 |  | 联系方式 |  |
| 行业主管部门 |  | 投诉举报电话 |  |  |
| 属地劳动保障监察机构 |  | 投诉举报电话 |  |  |
| 属地劳动争议仲裁机构 |  | 联系电话 |  |  |
| 法律援助 |  | 联系电话 |  |  |
| 最低工资标准 （月、小时工资） |  | 工资支付日期 |  |  |
| 维 权 提 示 广大农民工朋友: 感谢你的辛勤劳动!为了更好地维护你的合法权益,请你在务工过程中注意以下事项: 1、进场前，施工单位应与农民工签订书面劳动合同，接受实名制管理。进场工作期间，应遵守施工单位各项规章制度，注意安全，按时按质按量完成工作任务，提高技能，遵守劳动纪律与职业道德。 2、务工过程中，请你据实收集并妥善保存以下材料：劳动合同和承包合同、用于支付工资的银行卡、工作牌或上岗牌、工资条、收取押金的凭据、被欠工资结算单或欠条及其它能够证明你与单位间存在劳动关系书面材料。千万不要将银行卡和考勤卡交给包工头代管。 3、当工资被拖欠时，应及时向项目部负责人或劳资专管员反映，项目部在三日内未能解决拖欠工资的问题，可以持本人身份证和相关证据材料到当地行业主管部门或劳动保障监察机构投诉，维护合法权益。在维权过程中，应遵守法律法规，理性维权，不得采取违法过激行为，影响他人正常工作生活和社会稳定。 |  |  |  |  |

3.农民工工资发放公示牌

宣传标语 1.每月考勤情况： 2.每月发放情况： 3.其他

4.施工单位简介牌

5.项目组织结构图

6.文明施工牌

【档案示例】

农民工工资档案(第二册）

（工资支付资料）

工程名称：                    工

建设单位：                    工

施工单位：                    工

日    期：                    工

##### 台账清单

- 简易劳动合同

- 劳动合同签收表

3.农民工实名制花名册

4.农民工用工考勤表（按月成册）

5.农民工工作量表（按月成册）

6.工资发放表及银行流水（按月成册）

建筑工地劳动用工合同

甲方（用人单位）名称：

法定代表人：                       委托代理人：               单位地址：

乙方（劳动者）姓名：               性别：                      家庭住址：                                                     居民身份证号码（或其他有效身份证件号码）：

个人工资银行卡号：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《保障农民工工资支付条例》等法律、法规规定，结合本行业实际情况，经甲乙双方平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守。

第一条  本合同以下列第    种为有效期：

1.      年   月   日至      年    月    日。

2.      年   月   日至工程结束。

3.      年   月   日至乙方完成            工作任务为止。

第二条  甲方安排乙方在                      （工作地点或项目），从事         （工种）工作，其职责是                    。

第三条  乙方应按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。因生产工作需要，双方可协商调整乙方工作。

第四条  甲方以下列第      种方式计算乙方工资：

1.定额工资。每月工资为        元。

2.计时工资。每日工资为        元。

3.计件工资。每         （工作量单位）支付工资        元。

4.其他形式的工资。                                     。

第五条  甲方以下列第      种方式支付工资：

1.甲方于每月    日前通过银行代发方式支付乙方全部工资。

2.甲方于每月    日前通过银行代发方式支付乙方基本工资，绩效工资应于每季度末和                  支付，其中绩效工资不得高于基本工资的20%。

第六条  甲方应按国家和安徽省有关规定为乙方办理社会保险。

第七条  甲乙双方约定的专项协议、劳动合同变更协议，与本合同具有同等效力。

第八条  双方因履行本合同发生劳动报酬争议，应协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向项目所在地劳动争议调解委员会申请调解或依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。若对仲裁不服的，可依法向人民法院提起诉讼。

第九条  本合同未尽事宜，按国家和安徽省有关法律、法规、规章执行。

第十条  本合同自签订之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。项目部留存一份。

第十一条  其他补充事项                                。

甲方（盖章）：                   乙方（签名）：

法定代表人：                            年    月    日

委托代理人（签名）：                    年     月     日

项目      班组农民工劳动合同签收表

单位名称：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 合同起止时间 | 签收劳动合同时间 | 领取人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 月 日— |  |  |
| 2 |  | 年 月 日— |  |  |
| 3 |  | 年 月 日— |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

农民工实名制花名册

| 序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 身份证号码 | 联系方式 | 工作岗位（或工种） | ）工作地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

年   月             项目      班组考勤表

总承包企业：（企业或项目部盖章）                                 分包企业：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 午别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合计天数 | 农民工 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：           劳资专管员（签名）：         项目经理（签名）：        制表时间：

注：出勤(√)、旷工（X）

年   月             项目      班组农民工工作量表

总承包企业：（企业或项目部盖章）                           分包企业：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作岗位 （工种） | 本月工作量 （单位： ） | 农民工签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：         劳资专管员（签名）：        项目经理（签名）：         制表时间：

年   月             项目      班组工资表

总承包企业：（企业或项目部盖章）                               分包企业：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工资卡号 | 开户行 | 工资标准 | 出勤天数 （工作量） | 结算工资 | 基本工资 | 绩效工资 | 已预支工资 | 扣税 | 实发工资 | 农民工签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：         劳资专管员（签名）：          项目经理（签名）：        制表时间：

注：1.采用计时、计件方式计算工资时，结算工资=工资标准×出勤天数（工作量）。

2.采用绩效方式计算工资时，结算工资=基本工资+绩效工资。

3.本表可由企业根据实际工资支付方式调整。

中华人民共和国国务院令

第724号

《保障农民工工资支付条例》已经2019年12月4日国务院第73次常务会议通过，现予公布，自2020年5月1日起施行。

总理  李克强

2019年12月30日

保障农民工工资支付条例

第一章  总 则

第一条　为了规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律规定，制定本条例。

第二条　保障农民工工资支付，适用本条例。

本条例所称农民工，是指为用人单位提供劳动的农村居民。

本条例所称工资，是指农民工为用人单位提供劳动后应当获得的劳动报酬。

第三条　农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。

农民工应当遵守劳动纪律和职业道德，执行劳动安全卫生规程，完成劳动任务。

第四条　县级以上地方人民政府对本行政区域内保障农民工工资支付工作负责，建立保障农民工工资支付工作协调机制，加强监管能力建设，健全保障农民工工资支付工作目标责任制，并纳入对本级人民政府有关部门和下级人民政府进行考核和监督的内容。

乡镇人民政府、街道办事处应当加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和调处工作，防范和化解矛盾，及时调解纠纷。

第五条　保障农民工工资支付，应当坚持市场主体负责、政府依法监管、社会协同监督，按照源头治理、预防为主、防治结合、标本兼治的要求，依法根治拖欠农民工工资问题。

第六条　用人单位实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。

第七条　人力资源社会保障行政部门负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和农民工工资支付情况的监督检查，查处有关拖欠农民工工资案件。

住房城乡建设、交通运输、水利等相关行业工程建设主管部门按照职责履行行业监管责任，督办因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。

发展改革等部门按照职责负责政府投资项目的审批管理，依法审查政府投资项目的资金来源和筹措方式，按规定及时安排政府投资，加强社会信用体系建设，组织对拖欠农民工工资失信联合惩戒对象依法依规予以限制和惩戒。

财政部门负责政府投资资金的预算管理，根据经批准的预算按规定及时足额拨付政府投资资金。

公安机关负责及时受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬刑事案件，依法处置因农民工工资拖欠引发的社会治安案件。

司法行政、自然资源、人民银行、审计、国有资产管理、税务、市场监管、金融监管等部门，按照职责做好与保障农民工工资支付相关的工作。

第八条　工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会等组织按照职责依法维护农民工获得工资的权利。

第九条　新闻媒体应当开展保障农民工工资支付法律法规政策的公益宣传和先进典型的报道，依法加强对拖欠农民工工资违法行为的舆论监督，引导用人单位增强依法用工、按时足额支付工资的法律意识，引导农民工依法维权。

第十条　被拖欠工资的农民工有权依法投诉，或者申请劳动争议调解仲裁和提起诉讼。

任何单位和个人对拖欠农民工工资的行为，有权向人力资源社会保障行政部门或者其他有关部门举报。

人力资源社会保障行政部门和其他有关部门应当公开举报投诉电话、网站等渠道，依法接受对拖欠农民工工资行为的举报、投诉。对于举报、投诉的处理实行首问负责制，属于本部门受理的，应当依法及时处理；不属于本部门受理的，应当及时转送相关部门，相关部门应当依法及时处理，并将处理结果告知举报、投诉人。

第二章  工资支付形式与周期

第十一条　农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

第十二条　用人单位应当按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。

第十三条　实行月、周、日、小时工资制的，按照月、周、日、小时为周期支付工资；实行计件工资制的，工资支付周期由双方依法约定。

第十四条　用人单位与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的具体支付日期，可以在农民工提供劳动的当期或者次期。具体支付日期遇法定节假日或者休息日的，应当在法定节假日或者休息日前支付。

用人单位因不可抗力未能在支付日期支付工资的，应当在不可抗力消除后及时支付。

第十五条　用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。

书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

第三章  工资清偿

第十六条　用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿。

第十七条　不具备合法经营资格的单位招用农民工，农民工已经付出劳动而未获得工资的，依照有关法律规定执行。

第十八条　用工单位使用个人、不具备合法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民工，拖欠农民工工资的，由用工单位清偿，并可以依法进行追偿。

第十九条　用人单位将工作任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠所招用农民工工资的，依照有关法律规定执行。

用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工工资的，由用人单位清偿，并可以依法进行追偿。

第二十条　合伙企业、个人独资企业、个体经济组织等用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿；不清偿的，由出资人依法清偿。

第二十一条　用人单位合并或者分立时，应当在实施合并或者分立前依法清偿拖欠的农民工工资；经与农民工书面协商一致的，可以由合并或者分立后承继其权利和义务的用人单位清偿。

第二十二条　用人单位被依法吊销营业执照或者登记证书、被责令关闭、被撤销或者依法解散的，应当在申请注销登记前依法清偿拖欠的农民工工资。

未依据前款规定清偿农民工工资的用人单位主要出资人，应当在注册新用人单位前清偿拖欠的农民工工资。

第四章  工程建设领域特别规定

第二十三条　建设单位应当有满足施工所需要的资金安排。没有满足施工所需要的资金安排的，工程建设项目不得开工建设；依法需要办理施工许可证的，相关行业工程建设主管部门不予颁发施工许可证。

政府投资项目所需资金，应当按照国家有关规定落实到位，不得由施工单位垫资建设。

第二十四条　建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。

建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。

建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查。

第二十五条　施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

第二十六条　施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。

第二十七条　金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程，做好农民工工资专用账户的日常管理工作；发现资金未按约定拨付等情况的，及时通知施工总承包单位，由施工总承包单位报告人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门，并纳入欠薪预警系统。

工程完工且未拖欠农民工工资的，施工总承包单位公示30日后，可以申请注销农民工工资专用账户，账户内余额归施工总承包单位所有。

第二十八条　施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

第二十九条　建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。

建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，建设单位应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

第三十条　分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。

施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。

分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

第三十一条　工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。

分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。

施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。

用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

第三十二条　施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

工资保证金实行差异化存储办法，对一定时期内未发生工资拖欠的单位实行减免措施，对发生工资拖欠的单位适当提高存储比例。工资保证金可以用金融机构保函替代。

工资保证金的存储比例、存储形式、减免措施等具体办法，由国务院人力资源社会保障行政部门会同有关部门制定。

第三十三条　除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。

第三十四条　施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

（一）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

（二）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

（三）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

第三十五条　建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照本条例第二十四条的规定拨付工程款中的人工费用，施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发工资。

第三十六条　建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。

施工单位允许其他单位和个人以施工单位的名义对外承揽建设工程，导致拖欠农民工工资的，由施工单位清偿。

第三十七条　工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿。

第五章  监督检查

第三十八条　县级以上地方人民政府应当建立农民工工资支付监控预警平台，实现人力资源社会保障、发展改革、司法行政、财政、住房城乡建设、交通运输、水利等部门的工程项目审批、资金落实、施工许可、劳动用工、工资支付等信息及时共享。

人力资源社会保障行政部门根据水电燃气供应、物业管理、信贷、税收等反映企业生产经营相关指标的变化情况，及时监控和预警工资支付隐患并做好防范工作，市场监管、金融监管、税务等部门应当予以配合。

第三十九条　人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门和其他有关部门应当按照职责，加强对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的监督检查，预防和减少拖欠农民工工资行为的发生。

第四十条　人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时，需要依法查询相关单位金融账户和相关当事人拥有房产、车辆等情况的，应当经设区的市级以上地方人民政府人力资源社会保障行政部门负责人批准，有关金融机构和登记部门应当予以配合。

第四十一条　人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时，发生用人单位拒不配合调查、清偿责任主体及相关当事人无法联系等情形的，可以请求公安机关和其他有关部门协助处理。

人力资源社会保障行政部门发现拖欠农民工工资的违法行为涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关审查并作出决定。

第四十二条　人力资源社会保障行政部门作出责令支付被拖欠的农民工工资的决定，相关单位不支付的，可以依法申请人民法院强制执行。

第四十三条　相关行业工程建设主管部门应当依法规范本领域建设市场秩序，对违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为进行查处，并对导致拖欠农民工工资的违法行为及时予以制止、纠正。

第四十四条　财政部门、审计机关和相关行业工程建设主管部门按照职责，依法对政府投资项目建设单位按照工程施工合同约定向农民工工资专用账户拨付资金情况进行监督。

第四十五条　司法行政部门和法律援助机构应当将农民工列为法律援助的重点对象，并依法为请求支付工资的农民工提供便捷的法律援助。

公共法律服务相关机构应当积极参与相关诉讼、咨询、调解等活动，帮助解决拖欠农民工工资问题。

第四十六条　人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门和其他有关部门应当按照“谁执法谁普法”普法责任制的要求，通过以案释法等多种形式，加大对保障农民工工资支付相关法律法规的普及宣传。

第四十七条　人力资源社会保障行政部门应当建立用人单位及相关责任人劳动保障守法诚信档案，对用人单位开展守法诚信等级评价。

用人单位有严重拖欠农民工工资违法行为的，由人力资源社会保障行政部门向社会公布，必要时可以通过召开新闻发布会等形式向媒体公开曝光。

第四十八条　用人单位拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，有关部门应当将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在政府资金支持、政府采购、招投标、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先、交通出行等方面依法依规予以限制。

拖欠农民工工资需要列入失信联合惩戒名单的具体情形，由国务院人力资源社会保障行政部门规定。

第四十九条　建设单位未依法提供工程款支付担保或者政府投资项目拖欠工程款，导致拖欠农民工工资的，县级以上地方人民政府应当限制其新建项目，并记入信用记录，纳入国家信用信息系统进行公示。

第五十条　农民工与用人单位就拖欠工资存在争议，用人单位应当提供依法由其保存的劳动合同、职工名册、工资支付台账和清单等材料；不提供的，依法承担不利后果。

第五十一条　工会依法维护农民工工资权益，对用人单位工资支付情况进行监督；发现拖欠农民工工资的，可以要求用人单位改正，拒不改正的，可以请求人力资源社会保障行政部门和其他有关部门依法处理。

第五十二条　单位或者个人编造虚假事实或者采取非法手段讨要农民工工资，或者以拖欠农民工工资为名讨要工程款的，依法予以处理。

第六章  法律责任

第五十三条　违反本条例规定拖欠农民工工资的，依照有关法律规定执行。

第五十四条　有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处2万元以上5万元以下的罚款，对法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下的罚款：

（一）以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资；

（二）未编制工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单；

（三）扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡。

第五十五条　有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚：

（一）施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；

（二）施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；

（三）施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理。

第五十六条　有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款：

（一）分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认；

（二）施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理；

（三）分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理；

（四）施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度。

第五十七条　有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款：

（一）建设单位未依法提供工程款支付担保；

（二）建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用；

（三）建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料。

第五十八条　不依法配合人力资源社会保障行政部门查询相关单位金融账户的，由金融监管部门责令改正；拒不改正的，处2万元以上5万元以下的罚款。

第五十九条　政府投资项目政府投资资金不到位拖欠农民工工资的，由人力资源社会保障行政部门报本级人民政府批准，责令限期足额拨付所拖欠的资金；逾期不拨付的，由上一级人民政府人力资源社会保障行政部门约谈直接责任部门和相关监管部门负责人，必要时进行通报，约谈地方人民政府负责人。情节严重的，对地方人民政府及其有关部门负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规给予处分。

第六十条　政府投资项目建设单位未经批准立项建设、擅自扩大建设规模、擅自增加投资概算、未及时拨付工程款等导致拖欠农民工工资的，除依法承担责任外，由人力资源社会保障行政部门、其他有关部门按照职责约谈建设单位负责人，并作为其业绩考核、薪酬分配、评优评先、职务晋升等的重要依据。

第六十一条　对于建设资金不到位、违法违规开工建设的社会投资工程建设项目拖欠农民工工资的，由人力资源社会保障行政部门、其他有关部门按照职责依法对建设单位进行处罚；对建设单位负责人依法依规给予处分。相关部门工作人员未依法履行职责的，由有关机关依法依规给予处分。

第六十二条　县级以上地方人民政府人力资源社会保障、发展改革、财政、公安等部门和相关行业工程建设主管部门工作人员，在履行农民工工资支付监督管理职责过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法依规给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章　附　则

第六十三条　用人单位一时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，县级以上地方人民政府可以动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工部分工资或者基本生活费。对已经垫付的应急周转金，应当依法向拖欠农民工工资的用人单位进行追偿。

第六十四条　本条例自2020年5月1日起施行。